Grupo de Trabajo “PanCasero”

Integrantes:

* Boné Nicolás.
* Borello Ignacio.
* Cabezas Pedro.
* Castillo Luciano.
* Flores Matías.
* Ludueña Ignacio.
* Morales Juan Cruz.

# Sprint 1

## Reunión de planificación de Sprint

* La duración de la unidad de tiempo utilizada es de 40 minutos, correspondiente a la duración de cada módulo de clases.
* Duración 2 semanas.
* Debatir entre los integrantes que van a la fundación TEA las preguntas, recomendaciones y propuestas a realizar para conocer los requerimientos de las aplicaciones y el sistema de gestión de historial de pacientes.
* Ir a la fundación TEA para hablar con los voluntarios de la misma para saber que requerimientos deben tener las aplicaciones delos niños autistas para ayudar a su aprendizaje.
* Investigar sobre algún tipo de herramienta para crear dichas aplicaciones.

**Tareas Propuestas:**

* **ID: 1** Debatir entre los integrantes que van a la fundación TEA las preguntas, recomendaciones y propuestas a realizar para conocer los requerimientos de las aplicaciones y el sistema de gestión de historial de pacientes.
  + tiempo estimado: 3
  + Responsables: Castillo, Borello, Boné, Morales.
* **ID: 2** Ir a la fundación TEA para hablar con los voluntarios de la misma para saber que requerimientos deben tener las aplicaciones delos niños autistas para ayudar a su aprendizaje y obtener todos los requerimiento necesarios para comenzar a trabajar en el sistema de gestión del historial de los pacientes.
  + Tiempo estimado: 2
  + Responsables: Castillo, Borello, Boné, Morales.
* **ID: 3** Investigar sobre algún tipo de herramienta para crear las aplicaciones para autistas.
  + Tiempo estimado: 6
  + Responsables: Cabezas, Flores, Luedueña.

# Sprint Backlog

Tiempos a disposición para trabajar en el proyecto: martes a la mañana y jueves todo el día

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | No Empezadas | En progreso | Finalizadas |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Tareas Demoradas

* Ninguna

Observaciones

* Todo en tiempo y forma

# Burndown

# Sprint 2

**Reunión de planificación de Sprint**

* La duración de la unidad de tiempo utilizada es de 1 hora y 20 minutos, correspondiente a la duración de cada módulo de clases.
* Duración 2 semanas.
* Al ir a hablar con los voluntarios de TEA obtuvimos los requerimientos que necesitábamos para la base de datos, definir los permisos de usuarios y el template.
* Decidimos que vamos a trabajar con Django

**Tareas propuestas**

* **ID: 1** Instalar Django en nuestras computadoras
  + Tiempo estimado: 1
  + Responsables: Todos.
* **ID: 2** Diseñar base de datos que se utilizara (modelo en papel).
  + Tiempo estimado: 1
  + Responsables: Bonè.
* **ID: 3** Creación de base de datos con los modelos de Django.
  + Tiempo estimado: 2
  + Responsables: Castillo.
* **ID: 4** Diseñar un bosquejo en papel de los templates que se utilizaran para las distintas vistas de usuario.
  + Tiempo estimado: 2
  + Responsables: Borello, Cabezas, Flores, Morales.
* **ID: 5** Definir URLs y permisos de usuarios.
  + Tiempo estimado: 1
  + Responsables: Castillo, Borello.
* **ID: 6** Empezar a crear el template.
  + Tiempo estimado:
  + Responsables: Flores, Morales, Cabezas, Ludueña.

# Sprint Backlog

Tiempos a disposición para trabajar en el proyecto: martes a la mañana y jueves todo el día

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | No Empezadas | En progreso | Finalizadas |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Tareas Demoradas

* Ninguna

Observaciones

* Todo en tiempo y forma

# Burndown